АДМИНИСТРАЦИЯ БОЧКАРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12..2017г № 99

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2018-2022 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, администрация Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2018-2022год»
2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Бочкаревского сельсовета В.И.Калиновский

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Бочкаревского сельсовета

Черепановского района Новосибирской области

№ 99 от 18.12.2017г.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории Бочкаревского сельсовета

Черепановского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

п.Бочкарево, 2017г

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Бочкаревского сельсовета

Черепановского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды на территории Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа) |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | администрация Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области633531, Новосибирская область, Черепановский район, п. Бочкарево, ул. Больничная, 1а  |
| Ответственный исполнитель Программы  | администрация Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области (далее – администрация)  |
| Соисполнители Программы  | собственники помещений многоквартирных жилых домов (по согласованию) |
| Участники Программы  | администрация; подрядные организации;предприятия, организации, учреждения (по согласованию);жители посёлка Пушной;собственники помещений в многоквартирных жилых домах (по согласованию)  |
| Цели Программы | - реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий МКД с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянки автотранспорта, тротуары, автодороги и проезды к домам, оборудование зон отдыха;- формирование современной городской среды, как в местах постоянного проживания (территории МКД), так и в местах общего пользования жителей п.Пушной;- привлечение широкого круга населения к выбору объектов благоустройства, осуществление публичного контроля за производимыми работами;- привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия;- повышение качества жизни населения, формирование имиджа п. Пушной. - обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи Программы | - увеличение количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории Бочкаревского сельсовета;- повышение благоустройства территорий общего пользования;- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах;- повышение уровня комфортности проживания населения Бочкаревского сельсовета; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Бочкаревского сельсовета |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;- количество благоустроенных территорий общего пользования; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;- доля благоустроенных территорий общего пользования;- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Бочкаревского сельсовета);- доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования заинтересованных лиц;- доля трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования заинтересованных лиц;- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;- доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2018-2022 годы.Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  | Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого участия с учетом выделения субсидий из Федерального бюджета и бюджета Новосибирской области и средств на софинансирование проекта из бюджета муниципального образования Бочкаревского сельсоветаОбъем бюджетных ассигнований Программы на 2018-2022 годы составляет 16875,0 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Периодыгод |  | Источники финансирования, тыс.руб. |
| ФБ | Обл. | МО | Прочие | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 4124 | 2407 | 344 | 0,0 | 6875,0 |
| 2021 | 6500 | 3000 | 500 | 0,0 | 10000,0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| Итого | 10624 | 5407 | 844 | 0,0 | 16875,0 |

В течение отчётного периода объёмы финансирования Программы за счёт всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;-охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах)-доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Бочкаревского сельсовета с привлечением членов общественной комиссии по контролю за качеством и сроками выполнения работ, хозяйствующий субъект, осуществляющий лицензированный вид деятельности по техническому надзору за ходом строительных работ, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.Контрольные функции осуществляют также члены межведомственной комиссии, образованной Губернатором Новосибирской области. |

1. Общая характеристика текущего состояния уровня благоустройства территории Бочкаревского сельсовета. Приоритеты политики в сфере благоустройства.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа), является проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории поселения, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Администрация Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области расположен в 7 км от районного центра г. Черепаново и в 120 км от областного центра г.Новосибирска. Территория поселка в границах составляет 368 га. Граница рабочего поселка и статус его как городского поселения установлены законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». Проходит автомагистраль областного значения « Новосибирск – Маслянино.

Экономический спад, падение всех видов производства в 90-е годы и начале 2000-х годов отрицательно повлияли на общее состояние поселкового хозяйства, на состояние местного бюджета, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, развитие которых практически прекратилось.

Однако в последние годы, несмотря на острый недостаток бюджетных средств, администрации Бочкаревского сельсовета удалось переломить ситуацию в лучшую сторону за счет активного участия в целом ряде федеральных и областных адресных инвестиционных программ и добиться существенных сдвигов в вопросах благоустройства территории поселения.

Используя комплексный подход к решению вопросов благоустройства, территории МКД ремонтировались с примыкающими автодорогами и другими объектами поселкового хозяйства, что самым положительным образом сказывается на настроении горожан и их оценке сделанного.

Традиционными местами общего пользования и отдыха горожан являются площадь ул. Ленина, кварталы многоквартирных домов пер.Пионерский, состояние которых до 2016 года оценивалось как неудовлетворительное из-за крайней степени изношенности тротуаров, дорог, зеленых насаждений, отсутствия освещения и других элементарных условий для прогулок и отдыха.

Программа разработана в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений», разработанным в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденном на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 № 10).

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

**Основная цель муниципальной программы:** Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить **следующие задачи**:

|  |
| --- |
| 1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения; |
| 2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; |
| 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |

Программа направлена на создание благоприятных условий проживания жителей, улучшение внешнего облика поселения. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан.

Основными принципами формирования Программы являются – долевое участие бюджетов Российской Федерации, Новосибирской области, муниципального образования Бочкаревского сельсовета в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории города проектами капитального ремонта МКД, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.

Понятия и термины, используемые в Программе:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе гостевыми парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

общественные территории – муниципальные территории Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, функционально предназначенные для организации отдыха граждан и проведения массовых мероприятий, в том числе, площади, улицы, пешеходные зоны, скверы;

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек) (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) – понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве выполнения работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки (*в случае если такое решение будет принято заинтересованными лицами*);

Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае,  в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об установлении указанного условия. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, не менее 5% от стоимости затрат с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы (в 2018 году не является обязательным условием).

Общая стоимость работ по благоустройству территории Бочкаревского сельсовета в 2018-2022 годах составляет 16875,0 тыс. руб., в том числе 10968,5 тыс. руб. средств федерального бюджета, 5906.5 тыс.руб. средств областного бюджета, 843.0 тыс. руб. средства местного бюджета.

II. Состав основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия - благоустройство территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

В поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям. Необходим комплексный подход к благоустройству, включающий в себя:

2.1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

2.2. Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

а) Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

б) Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ, определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании сметных расчетов, спецификаций.

Календарный план основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к Программе.

III. Порядок общественного обсуждения Программы и организация общественного контроля за реализацией мероприятий Программы

Для обеспечения возможности общественного обсуждения, в целях ознакомления заинтересованных лиц проект Программы подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Сельские ведомости», размещению на официальном сайте муниципального образования Бочкаревского сельсовета http://bockarevo no.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), обнародованию на информационных стендах администрации Бочкаревского сельсовета и Совета депутатов, расположенных в административном здании по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, п. Бочкарево, ул. Больничная, 1а.

Для информирования населения о ходе общественного обсуждения на официальном сайте муниципального образования Бочкаревского сельсовета создается и функционирует единый информационный Интернет-ресурс в виде приложения, на главной странице сайта размещается ссылка (текстовая или в виде изображения), которая позволяет пользователям найти указанное приложение.

Срок общественного обсуждения проекта Программы составляет не менее 30 дней.

Порядок приема, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, включенных в проект Программы, регламентируется постановлениями администрации Бочкаревского сельсовета № 18 от 21.03.2017г. «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2018-202 г.»» и № 19 от 21.03.2017г. «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2017 год» общественной территории поселка Пушной Черепановского района Новосибирской области»

Предложения граждан в проект Программы принимаются в виде заявлений в приемной администрации Бочкаревского сельсовета, посредством почтового отправления по адресу: 633531, Новосибирская область, Черепановский район, п. Бочкарево, ул. Больничная, 1а, по электронной почте по адресу:adbss@mail.ru на личном приеме Главы Бочкаревского сельсовета.

Краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсуждения публикуются в течение 4 дней после проведения встречи.

В течение 10 дней после проведения общественного обсуждения на официальном сайте муниципального образования Бочкаревского сельсовета размещается итоговая версия проекта Программы с учетом общественных обсуждений.

Организацию общественных обсуждений проекта Программы, оценку предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, включенных в Программу, проведение публичных слушаний, функции контроля за реализацией мероприятий Программы осуществляет общественная комиссия муниципального образования Бочкаревского сельсовета по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы (далее - общественная комиссия).

Общественная комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления муниципального образования Бочкаревского сельсовета, местных отделений политических партий, общественных организаций, функционирующих на территории муниципального образования Бочкаревского сельсовета .

Состав общественной комиссии утверждается на основании постановления администрации Бочкаревского сельсовета № 19 от 21.03.2017г. «Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов муниципальных программ Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, порядка формирования общественной комиссии»

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии согласно типовой форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

IV. Порядок

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории поселения

Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории поселения, а также его утверждение в рамках реализации муниципальной программы (далее – Порядок).

 Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

 Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

 Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий осуществляется муниципальным унитарным предприятием совместно с администрацией муниципального образования в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень дворовых территорий.

 Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом местного самоуправления и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

 В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, муниципальное унитарное предприятие уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

 Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

 Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется муниципальным унитарным предприятием совместно с администрацией муниципального образования в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

 Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий осуществляется с участием представителей муниципального унитарного предприятия, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

 Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

 Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации муниципального образования.

V. Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц

Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий будет проводиться на счетах управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома.

Денежные средства вносятся собственниками многоквартирных домов на счета управляющих компаний в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

Управляющая компания, перечисляет собранные средства собственников многоквартирных домов на счет поселения до начала работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с Соглашением.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Муниципальное образование осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее тридцати дней после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

Муниципальное образование обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

VI. Общая характеристика, основные мероприятия, виды и объемы работ по благоустройству территорий многоквартирных домов. Оценка объемов финансирования работ.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ответственный исполнитель Программы:

- координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

- организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

- планируют деятельность по реализации Программы;

- реализуют мероприятия в рамках Программы.

В рамках Программы предусматривается реализация основного мероприятия: благоустройство территорий Бочкаревского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, включающие следующие мероприятия:

1. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов посёлка Пушной Черепановского района Новосибирской области;

Адресный перечень дворовых территорий определяются в соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году».

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- благоустроить придомовые территории;

- обеспечить ввод спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территории посёлка Пушной Черепановского района Новосибирской области.

При выполнении работ из минимального или дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованные лица обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие в размере не менее 5 % от сметной стоимости работ.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комиссией по результатам общественных обсуждений.

В целях обеспечения процедуры публичности (открытости) информации о мероприятиях Программы, значениях целевых индикаторов, результатах контроля за реализацией Программы администрация размещает на своем официальном сайте в сети Интернет текст утвержденной Программы, отчеты о ходе ее реализации и результатах выполнения мероприятий.

Программа считается завершенной после выполнения мероприятий Программы в полном объеме и достижения цели Программы.

VII. Единичные расценки на ремонт дворовых территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3. | 1 | 585,63 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3. | 1 | 188,23 |
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | м2. | 1 | 398,12 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2. | 1 | 43,03 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В | т | 1 | 3082,93 |
|  | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 1 | 396,8 |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | м. | 1 | 245,54 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 1 | 261,38 |
|  | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 1 | 183,26 |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | м. | 1 | 245,54 |
|  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт. | 1 | 395,66 |
|  | Решетка ограждения металлическая: ОС-Т15-00 высотой 0,5 м | п.м. | 1 | 1681,15 |
|  | Скамья деревянная, размеры 1500х600х840 мм | шт. | 1 | 16836,66 |
|  | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 1 | 2689,15 |
|  | Чаша для цветов, диаметр 600 мм | шт. | 1 | 3787,38 |
|  | Калина, высота 1,25-1,5 м | шт. | 1 | 2075,45 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2. | 1 | 104,13 |
|  | Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (отдельностоящие самостоятельные малые формы: две лианы, качели двух видов, горка-скат двух видов, в середине - игровое устройство для лазания с площадкой и навесом) | шт. | 1 | 473291,7 |
|  | Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; рукоход; лиана; горка-скат с лестницей, высотой 1,5 м, крыша) | шт. | 1 | 207069,83 |
|  | Игровой комплекс: "МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, Нг = 0,9 м (металл, дерево) | шт. | 1 | 44827,3 |

VIII. Оценка объемов и источников финансирования Программы.

Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого участия с участием средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального образования Бочкаревского сельсовета и средств иных источников.

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех источников финансирования и за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям) приведена в приложении № 4 к Программе.

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 16875,0 тыс. руб., в том числе 10968,5 тыс. руб. средств федерального бюджета, 5906.5 тыс.руб. средств областного бюджета, 843.0 тыс. руб. средства местного бюджета